8-ми ЭТАПНАЯ ЦИКЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ПР

ОБЩАЯ  12-ти ЭТАПНАЯ  СХЕМА  РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

(для нижестоящего руководителя возможно  Директивное спускание "сверху" новой цели/задачи - т.е. сразу на п.3)

Основные функции управления:    РУР, планирование, организация, коммуникация, мотивация, контроль Дополнительные:                прогнозирование, информирование, координирование, анализ результатов (ОС)

ЭТАПЫ  ПРОЦЕССА  ПЛАНИРОВАНИЯ

(Планирование как 8-ми этапный процесс)

- Определение целей

Что именно Вы и Ваша команда планируете достичь?

Разработка критериев для оценки прогресса достижения целей.

Возможно применение принципа постановки целей SMART, оценки состояния объекта по SWOT

и внешней среды по PEST-анализу.

- Генерация и оценка идей

как в РУР: каковы возможные курсы действий?

Какой из них после оценки всех вариантов представляется наилучшим путем достижения цели?

- Определение действий

Что необходимо сделать для реализации выбранного варианта?

- Установление очередности действий

В каком порядке лучше всего выполнять эти действия?

Необходимо выяснить: а) какие дела не могут начаться до завершения других

б) какие действия предпочтительно выполнять параллельно

в) какие действия могут осуществляться в любое время

- Определение необходимых ресурсов

Какие ресурсы потребуются для реализации плана?

- Пересмотр плана

Сработает ли план? Если ответ НЕТ, то следует вернуться к этапу 3, 2 или даже 1.

Здесь также возможно создание краткого запасного резервного плана "Б" на случай непредвиденных обстоятельств, если не сработает основной план.

- Подготовка письменного плана действий и рабочего графика

Кто, что, когда и как должен делать?

(Н-р, календарная диаграмма Г. Ганта)

- Мониторинг и Контроль

Контроль отклонений в заданных промежуточных точках графика выполнения плана.

В случае необходимости, дополнительная коррекция плана "по ходу".

Коротко:  Цель  -  Генерация идей  -  Установление очередности действий  -  Письменный план действий

# Text boxes

2

Анализ состояния

управляемого объекта

Есть ли отклонения?

1

Осознание, Ощущение проблемы (симптомы и характер проблемы)

3

Выявление и формулирование цели (причины отклонения)

4

Определение критериев достижения цели (успешного решения)

5

Сбор информации, ее обработка и анализ. Выявление ограничений

6

Разработка альтернативных вариантов УР

7

Разработка сценариев развития ситуации.

8

Оценка альтернатив (ЛПР)

(сравнить варианты с критериями)

Доп.  возможно: экспертная оценка осуществимости, реалистичности сроков и ресурсов

9

Выбор наилучшего варианта.

Принятие решения ЛПР

При невозможности: обратная связь на п. 4. Переопределение критериев или цели.

10

Разработка плана / Планирование последовательности реализации УР  (в соответствии с  8-ми этапным процессом планирования)

(н-р,задание исполнителям  в Excel: 5W1H = кто, что, где, когда, почему и  как)

11

Реализация

и

Контроль исполнения решения

12

Анализ результатов управляющего воздействия (ОС).

Оценка качества и эффективности УР

(Архивирование УР в БД)